|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br. | Predmet ugovora/Broj objave | Vrsta provedenog postupka/Evidencijski broj nabave | Datum sklapanja ugovora/OS | Iznos sklopljenog ugovora/OS (s PDV-om) | Rok na koji je sklopljen ugovor/Os | Naziv ponuditelja/gosp. Subjekta s kojim je sklopljen ugovor/OS, naziv podizvoditelja | Konačni datum isporuke roba, pružanja usluga, izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora, (s PDV-om) te obrazloženje većeg iznosa |
|  |
| 1. | Pružanje usluga ispomoći pri provođenju reda u luci i naplata lučkih pristojbi u lukama Sali, Božava, Brbinj, Zaglav, Žman i Luka na Dugom otoku, Zadarska županija2012/S 003-0024867 od 29.05.2012. | Otvoreni postupakNMV 01/2012 | 16.05.2012. | 168.750,00 kn | Do 30.09.2012. | Mulić d.o.o. SALI | 09/2012 | 168.750,00 kn |
| 2. | Izrada projektno tehničke dokumentacije izgradnje luke Tkon, Zadarska županija2012/S 003-0073113 od 24.10.2012. | Otvoreni postupakNMV 02/2012 | 25.09.2012. | 738.712,50 kn | 90 dana od dana potpisa ugovora | Strabag hidroinženjering d.o.o. Split, podizvoditelji: Conex-st d.o.o. Split, Jadro d.d. Split, Proint d.o.o. Split | 12/2012 | 738.712,50 kn |
| 3. | Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – faza I., grad Zadar, Zadarska županija.2012/S 003-0089629 od 11.12.2012. | Otvoreni postupakNMV 03/2012 | 23.11.2012. | 4.081.598,55 kn | 120 dana od dana uvođenja u posao | Akropolis d.o.o. Split, podizvoditelji: Jadrankamen Kašetela d.o.o. Kaštel Sućurac, Marinetek NCP d.o.o. Šibenik, Eltim d.o.o. Zadar | 07/2013 | 4.081.598,55 kn |
| 4. | Izvođenje građevinskih radova sanacije obalnih zidova i zaobalnih površina u luci Veli Iž na otoku Ižu, Zadarska županija2012/S 003-0089627 od 11.12.2012. | Otvoreni postupakNMV 04/2012 | 29.11.2012. | 2.193.515,71 kn | 90 dana od dana uvođenja u posao | TEHMA d.o.o. Zadar | 06/2013 | 2.193.515,71 kn |
| 5. | Izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – dio II. i III. faze, grad Zadar, Zadarska županija.2013/S 003-0028124 od 27.03.2013. | Otvoreni postupakNMV 01/2013 | 14.03.2013. | 4.090.615,18 kn | 75 dana od dana uvođenja u posao | Akropolis d.o.o. Split, podizvoditelji: Jadrankamen Kašetela d.o.o. Kaštel Sućurac, Marinetek NCP d.o.o. Šibenik, Eltim d.o.o. Zadar | 07/2013 | 4.090.615,18 kn |
| 6. | Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i održavanju lukobrana (gata) i lučkog iskopa pripadajućeg akvatorija u luci Vrgada, općina Pakoštane, Zadarska županija2013/S 003-0048061 od 24.05.2013. | Otvoreni postupakNMV 02/2013 | 24.04.2013. | 3.479.476,00 kn | 120 dana od dana uvođenja u posao | CENTROGRADNJA d.o.o. Zagreb | 10/2013 | 3.479.476,00 kn |
| 7.  | Pružanje usluga ispomoći pri provođenju reda u luci i naplata lučkih pristojbi u lukama Sali, Božava, Brbinj, Zaglav, Žman i Luka na Dugom otoku, Zadarska županija2013/S 003-0048042 od 24.05.2013 | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 04/2013 | 29.05.2013. | 180.000,00 kn | Do 30.10.2013. | Mulić d.o.o. SALI | 10/2013 | 180.000,00 kn |
| 8. | Izvođenje dodatnih radova na sanaciji obalnih zidova i zaobalnih površina u luci Veli Iž na otoku Ižu, Zadarska županija2013/S 003-0054575 od 18.06.2013. | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 05/2013 | 17.06.2013. | 548.328,00 kn | 90 dana od dana uvođenja u posao | Tehma d.o.o. ZADAR | 06/2013 | 548.328,00 kn |
| 9. | Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji obale u uvali Jazine – dio II. i III. faze, grad Zadar, Zadarska županija.2013/S 003-0069576 od 09.08.2013. | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 07/2013 | 22.07.2013. | 173.510,33 kn | 75 dana od dana uvođenja u posao | Akropolis d.o.o. SPLIT | 07/2013 | 173.510,33 kn |
| 10.  | Izvođenje dodatnih radova rekonstrukcije obale u uvali Jazine – faza I., grad Zadar, Zadarska županija.2013/S 003-0069570 od 09.08.2013. | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 06/2013 | 22.07.2013. | 385.370,21 kn | 120 dana od dana uvođenja u posao | Akropolis d.o.o. SPLIT | 07/2013 | 385.370,21 kn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji obale uz Veslački dom I. i II. faza2014/S 003-0001393 od 14.01.2014. | Otvoreni postupakNMV 08/2013 | 17.12.2013. | 3.063.645,82 | 90 dana od dana uvođenja u posao | Stipčević d.o.o. ZADAR | 06/2013 | 3.063.645,82 kn |
| 12. | Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i održavanju lukobrana (gata) i lučkog iskopa pripadajućeg akvatorija u luci Vrgada, općina Pakoštane, Zadarska županija2013/S 003-0002821 od 23.01.2014. | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 09/2013 | 23.12.2013. | 69.609,86 kn | 120 dana od dana uvođenja u posao | CENTROGRADNJA d.o.o. Zagreb | 12/2013 | 69.609,86 kn |
| 13. | Rekonstrukcija mula luke Biograd – putničke luke Biograd na moru2014/S 003-0046114 od 03.10.2014. | Otvoreni postupakNMV 01/2014 | 02.10.2014. | 6.816.075,49 kn | 270 kalendarskih dana | Akropolis d.o.o. SPLIT | 05/2015 | 6.816.075,49 kn |
| 14. | Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji mula luke Biograd – putničke luke Biograd na moru, Grad Biograd, Zadarska županija, 2015/S od 14.04.2015.

|  |
| --- |
|  |
|  |

 | Pregovarački postupak bez prethodne objaveNMV 01/2015 | 07.04.2015. | 1.033.991,76 kn | 30 kalendarskih dana | Akropolis d.o.o. SPLIT | 06/2015 | 1.033.991,76 kn |
| 15. | Izvođenje pomorsko-građevinskih radova na sanaciji obale kod ŠRD Zubatac, uvala Jazine, Grad Zadar, Zadarska županija | Otvoreni postupakNMV 02/2015 | 07.07.2015. | 2.566.821,03 kn | 90 kalendarskih dana | Stipčević d.o.o. ZADAR | 02/2016 | 2.580.881,78 kndougovaranje  |
| 16. | Izvođenje pomorsko-građevinskih radova na sanaciji gata 1 i gata 2 u luci Kukljica, općina Kukljica, Zadarska županija, 2015/S 003-0026057 od 20.07.2015. | Otvoreni postupakNMV 04/2015 | 14.07.2015. | 772.772,75 kn | 60 kalendarskih dana | Kali Gradnja d.o.o. KALI | 05/2016 | 772.772,75 kn |